[image: image1.emf]

C o m u n e   di  Pi c e r n o





UFFICIO TECNICO

E.mailcomunepicerno@rete.basilicata.it
0971/990211 fax 0971/990212


Via G. Albini, 2 – 85055

Prot.  4112 del 15/05/2006  

BANDO DI GARA D’APPALTO A PUBBLICO INCANTO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE RURALI: BOSCOTRECASE, CARLUCCI, SERRA DELLE FORCHE, CESINE

(importo  inferiore ad €. 150.000)

IN ESECUZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 155  DEL 15/05/2006       

SEZIONE I

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

1)Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice

Stazione Appaltante: Comune di Picerno Prov. di Potenza

Indirizzo:  via  G. Albini n. 2

Recapiti Ente:  Telefono: 0971/990211 
Telefax: 0971/990212

 E-mail:   comunepicerno@rete.basilicata.it


Resp.le del Procedimento: Ing. Leonardo Zaccagnino. 




telefono: 0971/990216

1.b)Indirizzo presso il quale  è possibile ottenere ulteriori informazioni

Comune di Picerno –ufficio tecnico comunale-

Ing. Zaccagnino Leonardo 0971/990216

      Geom. Anna Maria ROSA 0971/990219

1.c) Indirizzo al quale inviare le offerte

Le offerte dovranno essere inviate all’indirizzo di cui al precedente punto 1. del presente bando;

SEZIONE II

OGGETTO DELL’APPALTO

2)PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi della Legge 109/94 e succ. modificazioni, prezzo piu’ basso con esclusione delle offerte anomale.

3) LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

3.1. LUOGO DI ESECUZIONE: Picerno (PZ); Strade Boscotrecase, Carlucci, Serra delle Forche, Cesine.

3.2. DESCRIZIONE: Lavori di sistemazione strade rurali: bitumazione, livellamento e attraversamenti.

3.3. NATURA: i lavori ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione, si intendono appartenenti alla categoria lavori stradali.

3.4. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 90.266,00

3.5 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.000,00

3.6 Importo soggetto a ribasso € 87.266,00

3.7 Modalita’ di determinazione del corrispettivo:

a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4 e 5, e 21, comma 1, lettera a), della legge 109/94 e successive modificazioni;

4. TERMINE DI ESECUZIONE:
Giorni  150 (centocinquanta)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori .

5. DOCUMENTAZIONE:
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto, sono visionabili presso il Comune di Picerno sito in via G. Albini n.2, nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00, sabato escluso.

Il Bando di gara ed il relativo Disciplinare è altresì visionabile sul sito internet istituzionale della Regione Basilicata all’indirizzo www.regione.basilicata.it (Bur-Bandi-Leggi)

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

6.1. Termine:

      Le offerte dovranno pervenire, pena la loro irricevibilità, entro le ore 12,00 del giorno 08/giugno/2006 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:

N° 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
6.2. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5.;

6.3. Apertura offerte:

Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;

     6.4.1 Data, ora e luogo

Prima seduta pubblica: 09/giugno/2006, ore 9,00;

Luogo: Comune di Picerno ufficio tecnico

Seconda seduta pubblica si terrà presso la medesima sede, alle ore 9,00 del giorno 19/giugno/2006

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:

I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
8. CAUZIONI :
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata:

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.4. costituita :

· da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 30 commi 2 e 2 bis, della legge n. 109/1994 e s. m., e dell’art. 101 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m.;

b) polizza assicurativa di cui all’art. 30 comma 3, della legge n. 109/1994 e s. m. e all’art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari ad € 500.000,00 e con una estensione di garanzia di € 500.000,00 a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi; responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad € 500.000,00, nelle forma prevista dal Decreto del Ministero delle AA.PP. 12.03.2004, n. 123;

Ai sensi dell’art. 8, 11-quater, della L. 109/94 s.m.i., l’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva di cui ai punti precedenti è ridotto del 50% nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.

Versamento di € 30,00 per ogni partecipante alla gara da effettuarsi su c.c. postale n. 871012 intestato a :TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. DI ROMA –contabilita’ speciale 1493- intestato a “AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI” causale oggetto dell’appalto, ai sensi della deliberazione del 26.02.2006 dell’Autorita’ per la vigilanza sui lavori pubblici, il mancato versamento e’ causa di esclusione dalla procedura di gara. 

9. FINANZIAMENTO:

Fondi Regionali POR 2000-2006, fondi strutturali della Commissione Europea e fondi di bilancio;

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 della legge 109/94 e s. m. nonché quelle degli artt. 93, 94 e 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m.

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 

I concorrenti devono possedere

(caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA)

attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità;

(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA)

i requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 28; il requisito di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata al punto 3.3. del presente bando (analogia con lavori di cui alla Cat. OG3);

Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente bando.

12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:

N° 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: a misura
l’aggiudicazione avverrà con il metodo di cui all’art. 89 del D.P.R. n. 554/99 ossia con riferimento al massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara;

14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;

15. ALTRE INFORMAZIONI:

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 75 del D.P.R.n.554/99 e successive modificazioni  e di cui alla legge n. 68/99;

b) i concorrenti dovranno procedere ad apposita visita del luogo di esecuzione dei lavori da dimostrarsi secondo le modalità previste nel disciplinare di gara;

c) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;

d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio, 

f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni;

g) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;

h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

i) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale;

j) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

k) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste nel disciplinare di gara;

l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 22 del capitolato speciale d’appalto;

m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

n) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;

o) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/94 e successive modificazioni;
p) è esclusa la competenza arbitrale;

q) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara;

Picerno li, 15/05/2006

Il Responsabile del Procedimento

( Ing. Leonardo ZACCAGNINO)







PAGE  
5

