LICITAZIONE PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “BAS-REFER: INVIO DELLE REFERTAZIONI DI LABORATORIO AI MEDICI DI BASE PER VIA INFORMATICA PROTETTA”

(CATEGORIA 7 – CPC 84).

### QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE DELL’APPALTO

Il presente appalto rientra nell’ambito delle iniziative della Regione Basilicata per lo sviluppo della Società dell’Informazione e della Comunicazione in attuazione del piano BASITEL.

Il piano BASITEL è stato approvato dalla Giunta Regionale nel marzo 1999, ed ha già dato luogo ad una serie di interventi strategici che vedono come obiettivo finale lo sviluppo della Società dell’Informazione in Basilicata. “Un computer in ogni casa”, la RUPAR, il Portale BasilicataNet, sono solo un esempio dei progetti fin ora attuati, ed hanno la finalità di fornire una infrastruttura di base su cui implementare i servizi della Pubblica Amministrazione.

Nel giugno 2002 la Regione Basilicata, in risposta all’avviso nazionale di eGovernment emanato dal Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie riguardante la selezione di progetti finalizzati alla realizzazione di servizi rivolti ai cittadini ed alle imprese, ha candidato una serie di progetti, definiti con il sistema delle Autonomie Locali, rientranti tra le azioni progettuali previste dal piano BASITEL.

Per la formalizzazione delle aggregazioni degli enti che hanno aderito ai vari progetti è già stata stipulata apposita convenzione tra la Regione Basilicata e ogni singolo Ente in data 17 marzo 2003. Successivamente, in data 14 Aprile 2003, si è provveduto alla firma delle convenzioni tra la Regione Basilicata ed il DIT per l’erogazione dei finanziamenti, sancendo ufficialmente all’avvio dei progetti.

### INDIZIONE DELLA GARA

La Regione Basilicata – Dipartimento Presidenza della Giunta – con sede in Potenza, via Anzio  nel seguito definita brevemente “Stazione Appaltante” (SA) bandisce una gara con procedura ristretta nella forma della licitazione privata per la realizzazione del progetto di eGovernment, denominato “BAS-REFER: invio delle refertazioni di laboratorio ai medici di base per via informatica protetta”. La gara verrà espletata nell’osservanza delle norme contenute nelle Direttiva CEE n.92/50,  recepita con D.Lgs n. 157 del 17/03/1995, e successive modifiche ed integrazioni.

L’erogazione dei servizi e la  fornitura dei beni connessi, oggetto della procedura concorsuale, costituiscono parte del Piano BASITEL ed hanno una diffusione a carattere regionale. Pertanto l’Impresa che risulterà aggiudicataria dell’appalto sarà impegnata, oltre che nelle obbligazioni contrattuali, anche a collaborare con la Regione Basilicata e con gli Enti coordinati dalla Regione stessa, al raggiungimento degli obiettivi generali del Piano.

Per una più efficiente ed efficace gestione delle attività previste nel presente appalto, l’Impresa dovrà rapportarsi e coordinarsi con il Centro Tecnico Regionale (CTR) che gestisce la rete RUPAR ed i relativi servizi per conto della Regione.

### SCOPO DELLA GARA

Scopo dell’appalto è la realizzazione del Progetto denominato “BAS-REFER: invio delle refertazioni di laboratorio ai medici di base per via informatica protetta”, prevista a carico del soggetto attuatore, finalizzato all’implementazione di un servizio al cittadino che migliori, renda più efficiente ed operativa l’interazione di quest’ultimo con la Pubblica Amministrazione Locale.

### AREE FUNZIONALI OGGETTO DELL’APPALTO

La Ditta Aggiudicataria dell’appalto, in forma singola ovvero associata, anche temporaneamente, nel seguito sinteticamente denominata (DA), è tenuta a fornire documentata capacità organizzativa e formativa, forza lavoro, esperienza pluriennale in ambito di integrazione di sistemi e sviluppo software.

Le aree funzionali oggetto dell’appalto e le modalità operative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del progetto sono descritte nella Scheda Progetto (Allegato 1) allegata al presente Capitolato d’oneri, dove si forniscono le indicazioni sui servizi da realizzare e delle modalità di erogazione degli stessi, gli aspetti tecnologici, il piano di lavoro, ruoli delle risorse impiegate e di tutti gli aspetti legati alla sua realizzazione.

### PROPRIETA’ DEL SOFTWARE APPLICATIVO

Il software applicativo realizzato nell’ambito delle attività oggetto di gara, all’atto della consegna diventerà di proprietà esclusiva dell’Ente Regione Basilicata che avrà la facoltà di usarlo e riprodurlo a suo piacimento e di cederlo in gratuità a tutti gli enti che operano sul territorio nazionale.

I concetti, le idee, il know-how e le tecniche di elaborazione dei dati progettate e sviluppate dal personale dell’impresa o con la sua collaborazione, potranno essere usati dalla Regione e dal soggetto aggiudicatario senza limitazione alcuna.

Resta peraltro inteso che, qualora detti concetti, idee, know-how o tecniche si concretizzino in invenzioni, scoperte o miglioramenti, essi saranno di proprietà del soggetto aggiudicatario, il quale concede fin d’ora alla Regione licenza non esclusiva, irrevocabile e gratuita di sfruttamento di tali invenzioni, scoperte o miglioramenti.

La Regione non assume alcuna responsabilità su eventuali soluzioni adottate dall’impresa o sui contenuti immessi dalla stessa sul portale che violino diritti d’autore, brevetto o quant’altro di proprietà di altri.

### MANUTENZIONE E GARANZIA

Il corrispettivo richiesto è da ritenersi comprensivo degli oneri economici per la loro manutenzione fino al termine del contratto e comunque per un periodo non inferiore ad un anno, anche se eccedente il periodo contrattuale, a decorrere dal giorno successivo al collaudo positivo della fornitura. La DA è altresì tenuta ad eseguire la manutenzione correttiva del software sviluppato per la necessità della presente fornitura, senza oneri aggiuntivi entro il periodo di durata del contratto e comunque per almeno un anno dalla data del suo collaudo positivo.

La DA dovrà assicurare per un periodo minimo di un anno, a decorrere dal giorno successivo al collaudo positivo dell’intera fornitura, la garanzia totale sul software applicativo fornito. Si precisa che saranno a carico della DA, nel citato periodo di garanzia, tutti gli oneri derivanti dal ripristino della funzionalità dell’intero sistema dovuto a cause accidentali. Sono esclusi i costi relativi a materiali di consumo, nel caso di negligenza, colpa o dolo nell’utilizzo da parte del personale dell’Amministrazione. Il ripristino del Sistema è comunque dovuto dalla DA, addebitando all’Ente il costo di intervento del tecnico, secondo i parametri indicati nell’offerta.

E' richiesto che la DA si impegni a prestare il servizio di assistenza tecnica e sistemistica durante il periodo di garanzia presso le sedi regionali e degli enti partecipanti interessate alla fornitura.

Tale servizio si esplicherà attraverso interventi su chiamata volti alla rimozione di malfunzionamenti, all’adeguamento delle funzionalità a nuove normative sia nazionali che regionali o a migliorie operative.

Il ripristino delle funzionalità del sistema a causa di malfunzionamenti dovrà essere effettuato entro le 24 ore successive alla richiesta di intervento.

Per ogni giorno di ritardo la DA sarà soggetta alle penali di cui all’articolo “Penali”.

Potranno comunque essere accettati formalmente dalla Regione slittamenti di termini, dovuti a cause di forza maggiore, che la DA dovrà segnalare tempestivamente per iscritto, dandone adeguata motivazione.

### PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA POST-GARANZIA

Limitatamente alle forniture effettuate nei confronti della SA, per consentire alla Regione, dopo il periodo di garanzia, di stipulare appositi contratti di manutenzione con la DA, è richiesto a quest’ultima l’impegno a prestare il servizio di assistenza sistemistica successivo al periodo di garanzia presso le sedi regionali interessate alla fornitura, per un periodo non inferiore a 3 anni.

Qualora la Regione determinasse la stipulazione degli accordi manutentivi come sopra configurati, i relativi parametri oggetto dell’offerta non potranno subire alcuna modificazione sino al termine del primo anno contrattuale di post-garanzia.

Negli anni successivi potranno subire aggiornamenti, comunque in termini non superiori alle variazioni degli indici ISTAT intercorse nello specifico periodo e solo previa documentata richiesta scritta da parte della DA.

### OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI NORMATIVE

La DA è tenuta all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto di appalto, nel Capitolato relativo al presente appalto, nonché delle disposizioni del codice civile.

Per quanto non previsto, e comunque non specificato dal presente Capitolato e dal contratto, l’appalto è soggetto all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme, che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dalla DA, salvo diversa disposizione:

- il Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 157 “Attuazione della direttiva 95/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi”;

- il Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n.65 “Attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano rispettivamente le direttive 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di sevizi e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione”;

- ogni altra legislazione applicabile in merito;

E’ a carico della DA, inoltre, ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro.

### DIVIETO DI SUBAPPALTO

E’ fatto divieto di subappaltare a terzi l’esecuzione complessiva delle prestazioni del presente appalto.

La DA potrà procedere al subappalto di parte delle prestazioni in appalto nei limiti e nel rispetto della vigente normativa, previa autorizzazione della SA.

### ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sono a carico della DA, e quindi da considerarsi compresi nell’appalto, gli oneri e gli obblighi di seguito riportati.

- spese di contratto, di registrazione, di imposte varie;

- oneri e spese per il conseguimento di tutte le eventuali licenze, permessi e autorizzazioni;

- oneri legati all’installazione delle forniture effettuate nei confronti della Regione;

- collaudo delle infrastrutture e forniture effettuate;

- le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte della SA, nonché le spese per fideiussioni prestate a qualunque titolo;

- le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle forniture ed alle opere, alle persone e alle cose durante l’esecuzione dei lavori.

### IMPORTO DELLA GARA

L’importo massimo a base di gara, comprensivo di ogni onere e spesa a carico della Regione, è stabilito in Euro € 156.000,00  (centocinquantaseimila/00 euro), I.V.A. inclusa.

Non sono ammesse offerte in aumento pena l’esclusione.

### MODALITA’ DI PAGAMENTO

Quadrimestralmente la DA produrrà un consuntivo delle attività svolte e dei beni consegnati, e funzionalmente integrati, che, approvato dalla SA, costituirà la base per la successiva fatturazione.

Salvo diverso accordo tra il fornitore e la Regione saranno applicate le modalità di fatturazione progressiva della fornitura di seguito indicate.

- anticipo pari al 5% (cinquepercento) del corrispettivo totale della fornitura con fattura a seguito della stipula del contratto;

- fatturazione quadrimestrale, a integrazione di pagamenti precedenti,  per la copertura del 90% (novantapercento) del valore dei beni già consegnati e funzionalmente integrati, e dei servizi erogati nel periodo di consuntivazione quadrimestrale;

- saldo finale del 5% (cinquepercento) entro sessanta giorni dalla data di esito positivo del collaudo tecnico-amministrativo delle forniture e dei lavori.

La fatturazione dovrà essere scalata di eventuali penali comminate al fornitore per inadempienze contrattuali.

Il pagamento delle fatture sarà assicurato dalla Regione entro novanta giorni dalla sua ricezione.

Per il ritardo nel pagamento delle fatture dovute alla DA potranno, su richiesta,  alla stessa essere riconosciuti gli interessi di mora, calcolati al tasso legale, che saranno corrisposti per tutto il periodo di ritardo, e ciò esclude, elimina ed annulla qualsiasi pretesa di maggiori danni da parte della DA.

E’ fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale e  precisare la scelta delle modalità con le quali la Tesoreria della SA dovrà effettuare i pagamenti in conto o a saldo.

### PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO (P.O.D.)

E’ richiesto alla DA, entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, di formulare, un piano operativo di dettaglio (P.O.D.) contenente il progetto esecutivo di massima ed il piano temporale di dettaglio relativi alle singole attività componenti il progetto oltre che le modalità operative di dettaglio per la realizzazione tecnica ed operativa del progetto nel rispetto delle indicazioni fornite nell’allegata Scheda Progetto (Allegato 1).

Laddove dovessero trascorrere 60 giorni naturali e consecutivi alla stipula del contratto senza che la DA consegni il P.O.D., la SA si riserva la facoltà di rescindere il contratto procedendo all’incameramento della cauzione secondo le modalità indicate nell’articolo “Cauzione”.

Tale P.O.D. è sottoposto all’insindacabile giudizio della SA che comunicherà formalmente alla DA l’approvazione o i motivi della mancata approvazione dello stesso. Nel caso in cui il P.O.D. venga approvato questo costituirà riferimento per la comminazione di eventuali penali.

Qualora il P.O.D., seppur nel rispetto dei termini e delle modalità indicati nel presente capitolato, non rispondesse alle aspettative funzionali richieste dalla Regione Basilicata, la Regione Basilicata comunicherà formalmente alla DA le motivazioni di tali non rispondenze.

Laddove dovessero trascorrere 30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione senza che la DA consegni il P.O.D. o che lo stesso non rispetti ancora le modalità operative indicate nel presente Capitolato e suoi allegati, la SA si riserva la facoltà di rescindere il contratto procedendo all’incameramento della cauzione secondo le modalità indicate nell’articolo “Cauzione”. Laddove invece il P.O.D., pur rispettando quanto previsto nel Capitolato e suoi allegati, a insindacabile giudizio della Regione Basilicata, non rispondesse ancora alle aspettative funzionali richieste dalla stessa, la Regione si riserva la facoltà di rescindere il contratto riconoscendo alla DA il 50% del costo del P.O.D. che resterà di proprietà della Regione.

### DURATA DEL CONTRATTO

Salvo eventuali diversi accordi tra la SA e la DA, il contratto sarà stipulato entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione alla ditta che risulterà vincitrice dell’appalto.

Le condizioni contrattuali entreranno in vigore dalla data di stipula del contratto sino alla data di scadenza dello stesso. La data di scadenza del contratto è fissata in 24 mesi dalla data di stipula del contratto. La D.A. è tenuta a garantire anche successivamente alla scadenza contrattuale, i servizi di manutenzione e garanzia di cui al articolo ”MANUTENZIONE E GARANZIA”.

La Regione, alla scadenza del periodo di garanzia, si riserva la facoltà di stipulare con la D.A. apposito contratto per i servizi di assistenza di cui all’articolo “PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA POST-GARANZIA”.

In ogni caso alla scadenza del contratto la DA dovrà mettere a disposizione della SA tutte le banche dati e quant’altro in suo possesso sia stato posto in essere nel periodo contrattuale al fine di consentire alla SA di poter continuare l’erogazione del servizio in proprio o avvalendosi di altro fornitore da selezionare con successiva gara.

### CAUZIONE

La cauzione, da presentarsi al momento della stipula del contratto, è fissata in ragione del 5% (cinquepercento) dell’importo contrattuale, al netto dell’I.V.A.

Detta cauzione dovrà essere prestata in contanti, o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, valutati al corso del giorno del deposito.

La cauzione stessa potrà essere costituita da fideiussioni bancarie o polizze assicurative, secondo le vigenti disposizioni.

La cauzione, annualmente rinnovata, rimane vincolata sino a scadenza del termine di efficacia del contratto, ivi compreso il periodo di manutenzione e garanzia di cui all’art. 6.

Qualora si verificassero da parte della DA, nel corso dell’esecuzione, inadempienze contrattuali, o per quanto previsto dall’articolo “PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO” (POD), l’amministrazione procederà all’incameramento della cauzione, al quale la DA presta il suo consenso, senza obbligo di diffida o procedimento giudiziario e salvo il diritto dell’Amministrazione committente al risarcimento del maggior danno.

Le modalità di svincolo della cauzione relativa alle forniture eseguite e ai servizi prestati, nonché l’adeguamento dei compensi, saranno previsti dal contratto.

### INVARIABILITA’  DEI PREZZI

I prezzi offerti dalla DA si intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili per l’intera durata del contratto.

### RESPONSABILITA’  E COPERTURE ASSICURATIVE

Nel rispetto della normativa di legge, la Ditta Aggiudicataria è responsabile di tutti gli eventuali danni cagionati all’Amministrazione, al proprio personale dipendente e a  terzi in genere, anche se non imputabili alla responsabilità della Ditta  medesima, comunque derivanti, per causa e nel corso della esecuzione del contratto o nello svolgimento di ogni altra attività con esso direttamente o indirettamente collegata. La DA assume ogni più ampia responsabilità al riguardo e solleva l’Amministrazione appaltante da ogni conseguente azione.

La DA deve prevedere, per ciascun operatore alle proprie dipendenze, le coperture assicurative e previdenziali.

### CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La SA eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.

Fermo restando che la Regione, nella figura del responsabile del contratto sarà la sola responsabile della supervisione, della direzione e del controllo dei risultati delle attività per le quali il soggetto aggiudicatario fornirà i beni e le prestazioni oggetto dell'appalto, nella pratica, tale responsabilità sarà esercitata attraverso l'attivazione di un processo di Project Management (vedi documento allegato Metodologia di Gestione Progetto – Allegato 4), che nel rispetto dei requisiti sopra indicati, sarà mirato alla pianificazione operativa, alla conduzione ed al controllo del progetto, in modo tale che siano prodotti i risultati stabiliti, rispettando i contenuti tecnici, l’impegno di risorse e le scadenze del progetto stesso.

Al fine di garantire il livello decisionale richiesto in tale processo, la DA nominerà un Capo Progetto, con responsabilità di interfaccia diretta con tutto il personale dell’impresa stessa impegnato nelle attività oggetto dell'appalto e di integrazione dei singoli apporti.

Tale nominativo sarà comunicato dalla DA alla Regione al momento della stipula del contratto.

### RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il contratto in oggetto potrà essere risolto di diritto dalla SA, con preavviso di quarantotto ore, mediante semplice comunicazione scritta alla controparte a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, previa contestazione scritta e decorso il termine previsto per la presentazione delle controdeduzioni, per le seguenti cause:

- interruzione nell’esecuzione della fornitura di beni e servizi senza giustificato motivo quale mancanza, incompletezza, inidoneità della fornitura;

- grave inadempimento;

- grave negligenza nell’esecuzione della fornitura;

- subappalti non autorizzati;

- grave e provata indegnità;

- sopravvenuto stato fallimentare della DA o altra procedura concorsuale relativa alla medesima DA.

- Mancata consegna o accettazione del P.O.D. nei termini indicati all’articolo “PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO (POD) ”, nel presente Capitolato d’Oneri.

- Difformità delle figure professionali fornite dalla DA rispetto ai requisiti minimi richiesti dalla SA (vedi scheda progetto e Allegato 5).

### AMMISSIBILITA’ ALLA GARA

La partecipazione  alla presente gara è consentita alle ditte, imprese, società, consorzi, cooperative, in forma singola od associata anche temporaneamente, facenti parte della Unione Europea, con esperienza documentata nelle forniture di beni e servizi identiche a quelle oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre anni come da art. 14 D.Lgs. n.157 del 17-03-1995, e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di associazioni temporanee di imprese valgono le disposizioni previste all’art. 11 del D.Lgs. n.157 del 17-03-1995 e successive modifiche ed integrazioni.

### DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEI CONCORRENTI

I documenti posti a disposizione dei concorrenti ammessi a partecipare alla gara sono:

- il presente Capitolato;

- l’allegato 1: Scheda Progetto;

- l’allegato 2: Scheda di Qualificazione del Soggetto.

- l’allegato 3: Scheda dei Costi Analitici.

- l’allegato 4: Gestione di un progetto

- l’allegato 5: Scheda Curriculum Vitae

- lo schema di contratto;

- documento descrittivo della RUPAR e dello sportello telematico del cittadino (disponibile presso la segreteria dell’ufficio SI della Regione Basilicata).

### DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA

Le Ditte invitate alla gara dovranno produrre la documentazione elencata negli articoli che seguono suddivisa in tre buste:

- busta “A”: Documenti di gara

- busta “B”: Documenti tecnici

- busta “C”: Offerta economica

- Tutti gli elaborati presentati dall’Impresa (tecnici e non), contenuti nelle buste B e C, dovranno essere presentati in tre copie, su fogli singoli, formato DIN A4 rilegati o  raggruppati in raccoglitori con fori. I fogli dovranno essere siglati ed avere una numerazione progressiva ed univoca delle pagine.

- Dovrà essere prodotta una copia degli stessi su supporto magnetico, nei seguenti formati:

- per la parte testuale: Microsoft Word;

- per la redazione di tabelle e piano di progetto: Microsoft Excel – MS Project;

- Il dischetto contenente il file relativo agli elaborati presenti nella busta B dovrà essere inserito nella BUSTA “B” dei documenti tecnici, il dischetto contenente il file dell'offerta economica dovrà essere inserito nella relativa  BUSTA “C”.

- Resta comunque inteso che le informazioni tecniche ed economiche ritenute valide ai fini dell'aggiudicazione saranno quelle riportate nel documento in formato cartaceo.

- L'offerta tecnica e l’offerta economica dovranno inoltre essere presentate in applicazione degli schemi riportati in Allegato 2 ed Allegato 3 al presente capitolato.

### CONTENUTO DELLA BUSTA “A”

Nella busta “A” dovranno essere contenuti, pena l’esclusione,  i documenti, distinti e numerati, riportati nella lettera d’invito.

I documenti riportati nella lettera di invito prodotti in lingua straniera, debbono essere accompagnati da traduzione in lingua italiana a norma di legge.

I documenti prodotti dalle imprese comunitarie debbono essere conformi a quanto previsto dalle vigenti direttive della U.E.

### CONTENUTO DELLA BUSTA “B”

La busta “B” dovrà contenere tutte le informazioni necessarie a dimostrare la qualità dell’impresa.

- Tali informazioni dovranno essere fornite compilando l’apposita scheda, (Scheda di Qualificazione dell’Impresa), fornita nell’Allegato 2 al presente Capitolato e rispondendo in modo sintetico ed esaustivo ad ognuna delle domande poste. Per le Associazioni Temporanee d’Impresa la Scheda di Qualificazione dell’Impresa dovrà essere compilata da tutti i componenti dell’ATI.

I documenti, eventualmente prodotti in lingua straniera, debbono essere accompagnati da traduzione in lingua italiana a norma di legge.

- I documenti prodotti dalle imprese comunitarie debbono essere conformi a quanto previsto dalla vigenti direttive C.E.E.

### CONTENUTO DELLA BUSTA “C”

L’offerta economica dovrà essere strutturata seguendo il formato descritto nell’Allegato 3 al presente capitolato (Scheda dei Costi Analitici). Tale offerta, pena l’esclusione, dovrà indicare il costo analitico per ogni attività indicata nel suddetto schema ed il costo complessivo. I costi dovranno essere indicati sia al netto di IVA che con IVA. In caso di discordanza dei prezzi offerti nelle singole voci e quelli riportati nel totale complessivo, varrà l’offerta più conveniente per la SA.

L’offerta deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, con firma leggibile dal legale rappresentante della Ditta concorrente, ovvero dai legali rappresentanti delle Ditte eventualmente associate.

### ACCETTAZIONE DELLE OFFERTE

La SA si riserva piena ed insindacabile facoltà di non accettare le offerte presentate, qualora ritenga che nessuna di esse risponda in  modo soddisfacente a quanto richiesto e non offra le dovute garanzie tecniche, di realizzazione e contrattuali.

- La SA si riserva la facoltà di aggiudicazione nel caso venga presentata una sola offerta purché sia ritenuta valida e conveniente.

### CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L’appalto, ai sensi dell’art. 23, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n.157/95 e successive modifiche ed integrazioni, sarà affidato alla ditta, società, consorzio, ecc. che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata secondo una pluralità di elementi da applicarsi congiuntamente, che di seguito vengono specificati.

Gli elementi di valutazione sono raggruppati in due categorie principali:

- prezzi;

- elementi tecnico/qualitativi.

Le citate categorie daranno luogo a due distinte graduatorie:

- convenienza economica (max 60 punti);

- merito tecnico (max 40 punti).

La graduatoria finale di classificazione delle Ditte concorrenti sarà formulata secondo l’ordine decrescente del punteggio finale attribuito a ciascuna offerta valida. Il punteggio finale è determinato in base alla seguente formula:

Punteggio finale = PMT + PCE

Dove 	PMT = punteggio di merito tecnico;

PCE = punteggio di convenienza economica.

Per i casi di parità del valore del punteggio finale, l’ordine della graduatoria è determinato secondo l’ordine decrescente del valore di PCE. Nel caso in cui permanga ancora la parità per l’aggiudicazione si procederà a sorteggio, tra i relativi soggetti offerenti, da effettuarsi in seduta pubblica.

Attribuzione del punteggio all’offerta tecnica

Il punteggio di merito tecnico può assumere un valore compreso tra zero e 40 punti, dato dalla somma dei punteggi risultanti per ciascuna voce di qualificazione di seguito specificata:

| Voce | Punti |
| --- | --- |
| Qualificazione del Soggetto secondo i parametri indicati nella scheda allegata (Allegato 2) | 40 |

Attribuzione del punteggio all’offerta economica

Il punteggio di convenienza economica è determinato sulla base dell’offerta economica e può assumere un valore compreso tra zero e 60 punti.

Il punteggio per la convenienza economica viene determinato dalla somma dei punteggi risultanti per ciascuna delle seguenti voci di qualificazione

| Punti | Elementi di valutazione | Parametro |
| --- | --- | --- |
| 50 | - riduzione dell’importo a base d’asta | PCE1 |
| 10 | - Convenienza economica del servizio post-garanzia | PCE2 |

Pertanto il valore attribuito a PCE sarà pari a:

PCE = PCE1 + PCE2

Dove :

PCE1=Cmin−regCoff−reg∗50

con  	Cmin-reg = prezzo minimo tra tutte le offerte;

Coff-reg  = prezzo dell’offerta in esame

PCE2=Cmin−postgCoff−postg∗10

con  	Cmin-postg = costo minimo del servizio post-garanzia tra tutte le offerte;

Coff-postg  = costo del servizio post-garanzia dell’offerta in esame

Le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media dei ribassi delle offerte ammesse, calcolate senza tener conto delle offerte in aumento, sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 2 e 3 dell'art.22 D.Lgs. n.157 del 17-03-1995 e successive modifiche ed integrazioni.

### EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE – VINCOLO GIURIDICO

L’aggiudicazione della gara sarà notificata alla DA con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che costituirà per la stessa Ditta aggiudicazione provvisoria della gara,  rappresentando allo stesso tempo impegno per l’aggiudicataria a tutti gli effetti, dal momento i cui essa viene ricevuta.

La SA inviterà la DA a:

- costituire la cauzione in una delle forme consentite dalle norme vigenti;

- produrre la documentazione prescritta dalla legge ai fini della certificazione antimafia;

- produrre tutti i documenti atti a comprovare quanto dichiarato in sede di gara;

- inviare, mediante assegno circolare o bonifico bancario, la somma concernente le spese relative alla stipulazione del contratto di appalto ed alla sua esecuzione nonché a tutti gli oneri specifici o richiamati nel contratto stesso e dagli altri documenti di appalto.

Ove, nel termine di trenta giorni solari dalla data indicata nel suddetto invito, la DA non abbia ottemperato a quanto sopra richiesto o non si sia presentata per la stipulazione del contratto nel giorno stabilito, la SA riterrà la Ditta stessa rinunciataria ad effettuare la fornitura. In tale caso, la procedura di aggiudicazione verrà ripetuta per la ditta classificatasi seconda e così via in ordine decrescente di classificazione, nel caso di successive rinunce.

### COLLAUDO

Per la verifica della fornitura la SA nominerà apposita commissione di collaudo.

La commissione opererà, entro 30 giorni dal completamento della fase di realizzazione del sistema informativo oggetto di gara, il collaudo tecnico-funzionale dei beni consegnati, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite nel P.O.D. e nei successivi documenti tecnici.

- La commissione opererà, entro 30 giorni successivi al termine del contratto, il collaudo amministrativo dei beni e dei servizi forniti. Il collaudo con esito favorevole è condizione essenziale per il pagamento del residuo 5% dell’intera fornitura.

Alle operazioni di collaudo l’impresa può farsi rappresentare da propri incaricati. L’assenza di rappresentanti dell’impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all’impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati dell’impresa.

### PENALI

La DA è soggetta all’applicazioni di penalità pari all’uno per mille dell’importo totale dell’offerta per ogni giorno di ritardo (per giorno di ritardo si intende sempre quello solare) rispetto alla prevista data di completamento della singola fase progettuale così come pianificata nell’articolo “Piano Operativo di Dettaglio” o rispetto al tempo massimo di intervento di cui all’articolo ”MANUTENZIONE E GARANZIA” e per un massimo di giorni 30 (trenta).

Trascorso tale termine l’Ente, ove tale circostanza si dovesse verificare, si riserva la facoltà di rescindere il contratto per conclamata inadempienza.

Gli eventuali importi relativi alle penali, verranno trattenuti sul mandato di pagamento successivo all’addebito o mediante rivalsa sulla cauzione definitiva.

Resta fermo per l’Ente il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

### FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Potenza.